医疗知识问答智能体分析与方案文档

1.目标

1.1 任务最终目标

构建基于大语言模型的智能体实现医学专业知识辅助问答软件

1.2 子目标

Rag功能核心子目标：

- 支持用户输入中文健康/疾病相关问题

- 基于检索结果生成结构清晰、谨慎、安全的回答

- 支持对检索效果和生成效果进行评估

- 支持自动读取、清洗数据

- 具备无结果fallback 策略

软件功能子目标：

- 输入框作为rag搜索主入口

- 检索结果有显示引用并支持点击跳转查看源文档

- 支持用户进行问答交互会话管理

- 支持管理员导入、清洗、向量化和管理 Huatuo-26M 医疗问答数据

- 支持系统应记录用户问题、检索结果、生成回答、响应耗时和异常信息

性能子目标：

- 召回阶段Recall@10 ≥ 75%

- 生成回答幻觉控制

- RAG检索响应速度：3秒内

- 回答响应速度：15秒以内

2.数据探索

2.1 目标数据

中文医疗问答数据集

2.2 数据概览与选用策略

数据文件概览：

分为3类数据encyclopedia、knowledge、consultation

每类数据包含train、test、valid三个数据文件、内部行遵循结构：

[QUESTION] 提問 → [ANSWER] 回答

数据文件筛选策略：

- 无法使用consultation，因为回答全部为url且url已经失效

- 框架过程中优先使用encyclopedia跑通流程

- 后续加入knowledge

数据集选用策略：

1. Rag调试过程中使用train

2. 最终效果评估使用test+valid

2.3  数据探索结果

2.3.1 数据表征探索结果:

对象文件：encyclopedia_train_datasets.jsonl

数据集基础信息

总行数：362420

有效 JSON 行数：362420

文本长度分布（抽样 200000 条）

问题文本长度

最小值：9

最大值：366

平均值：20.95272

中位数 (P50)：18

P90 分位数：35

P95 分位数：41

P99 分位数：51

回答文本长度

最小值：6

最大值：20616

平均值：543.67093

中位数 (P50)：633

P90 分位数：766

P95 分位数：796

P99 分位数：1648

问题重复情况

唯一问题总数：359162

重复问题类别数：3012

同问题不同答案条目数：1867

- 数据共 362,420 行，未发现非法JSON。问题平均长度约 21 字，P99 为 51 字，整体较短。

- 答案文本平均长度约 544 字，P99 达到 1,648 字，少量答案较长，需要关注超长答案截断或 chunk 处理。

- 数据中共有  3,012 个 question 存在重复，占比约 0.84%；重复问题中有 1,867 个question具有多个不一样的 answer。后续数据处理需要关注去重、合并策略。

- 问题存在嵌套list结构，即一个问题里可以有有多个问题表述方式，如：[["胆脂瘤的病因有?", "胆脂瘤的病因是什么?", "请描述胆脂瘤的病因?"]]。需要考虑在测试时的文档问题拆分。

2.3.2 数据内容探索结果：

输入问题：

- 部分用户问题很短较口语化，embedding信息不足。比如：“偶尔胃胀痛是怎么回事”。同时缺少医学实体词，可能会同时削弱向量和关键词召回效果。考虑在知识构建时加入问题文本内容用于增强答案embedding和问题的匹配度、加入query改写策略增强问题embedding信息

- 用户意图存在明显分类，比如：

| 问题 | 意图 |
| --- | --- |
| 口干的治疗方案是什么 | 治疗方案 |
| 偶尔胃胀痛是怎么回事 | 病因解释 |
| 股癣会引起外阴疼吗 | 症状关联判断 |

考虑后期以查询路由作为优化手段区分意图进行检索

输出问题：

答案存在高风险内容，比如：抗生素、青霉素剂量、手术治疗，容易导致llm轻易生成高风险回答，需要在输出端规范内容并且以安全性作为衡量指标

3.实施时间线

第一阶段实施范围：

目标：完成rag模块最小闭环并跑通

主要内容：数据处理、知识库构建、召回逻辑、回答生成

预期：5/28-6/02

第二阶段实施范围：

目标：完成前后端主要功能组件

主要内容：交互界面逻辑、接口开发

预期：6/02-6/05

第三阶段实施范围：

目标：评测与部署验证

主要内容：评测工作流搭建、模型部署

预期：6/08-6/11

第四阶段实施范围：

目标：优化RAG架构，优化系统性能

主要内容：实现亮点策略、项目性能测试优化

预期：6/12-06/15

4.技术选型

- 后端：Python + FastAPI

- Embedding 模型：text-embedding v3（前期使用api模型先跑通，后期本地部署）

- Renker模型：qwen3-rerank（前期使用api模型先跑通，后期本地部署）

- 向量数据库：Milvus

- LLM 生成模型：qwen3 plus（前期使用api模型先跑通，后期本地部署）

- 前端：jinja2+htmx

- 业务数据库：mongoDB

- 缓存：Redis（相同问题结果缓存）

5.RAG流程策略

- 清洗策略：重复question需要去重、合并

- 文档构造策略：question+answer（让emb能够表现问题问法）（后续可以视情况升级为question单独一个chunk,并加入联动召回机制将相邻chunk一起召回）

- Chunk 策略：由于大量文档平均在500字左右，上下文基本可控，大部分不需要切，过长的数据行直接使用滑动窗口切分的方法处理

- 混合搜索：Dense 向量 + Milvus 内置 BM25 Function

- 融合召回方案：初期采用RRF

- 召回失效策略：安全降级回答

亮点策略（期望想做）：

- Query增强（llm改写、HyDE、词典映射）

- 查询路由（llm分配双路召回权重）

- 医疗维度结果评估（诊断克制、用药克制、就医提醒）

6.评估

6.1 检索评估框架

评估方法：程序计算

指标：Recall@10、Recall@5、mrr

6.2 生成评估框架

评估方法：LLM-as-Judge

指标：

| 指标 | 解释 |
| --- | --- |
| 相关性Relevance | 是否回答了问题 |
| 准确性 Accuracy | 对问题有帮助的引用/所有引用 |
| 完整性Completeness | 是否符合prompt规定内容结构 |
| 忠实性Faithfulness | 有依据的陈述数 / 总陈述数 |
| 安全性 Safety | 生成回答是否有危险用药、过度诊断、延误就医、特殊人群风险、缺少免责声明等情况 |

7.附录

7.1 市面模型调研学习

7.2 技术选型依据

7.2.1 后端：Python + FastAPI

Python 生态在 AI、大模型、向量检索领域最成熟，库最丰富。

FastAPI 天生支持异步非阻塞，非常适合调用 LLM / Embedding API 这类 I/O 密集型场景。

7.2.2 Embedding 模型、rerank模型、llm模型：前期API

前期可快速跑通流程，无需本地算力。

7.2.3 Embedding 模型、rerank模型、llm模型：后期部署预计测试的候选模型

1）Emb模型候选：

| 模型候选 | 特点 |
| --- | --- |
| Qwen3-Embedding-0.6B / 4B | 中文能力强 |
| BGE-M3 | 多功能混合检索、多语言最强、速度快、 |

2）Rerank模型候选：

| 模型候选 | 特点 |
| --- | --- |
| Qwen3-Reranker-0.6B / 4B | 中文能力强 |
| BAAI/bge-reranker-v2-m3 | 通用多语言、混合检索 |

3）LLM 生成模型候选：

| 模型候选 | 特点 |
| --- | --- |
| Qwen2.5-14B-Instruct | 综合能力接近 Llama 3 70B |
| Qwen3-14B | 推理能力优于 Qwen2.5-32B，接近 Qwen2.5-72B |
| DeepSeek-V3-14B-Instruct | 长文本处理、文档摘要与总结能力优异 |
| HuatuoGPT-13B | 医疗专用模型 |

7.2.4 向量数据库：Milvus

原生支持混合检索（向量 + 关键词 + 过滤条件）。

支持分布式、水平扩展，适合未来数据量增长。

社区成熟、Python SDK 完善，与 FastAPI 集成简单。

| 其他向量数据库候选 | 不优先原因 |
| --- | --- |
| Chroma | 原型极快，但功能和拓展能力弱于 Milvus。 |
| FAISS（仅库） | 不是完整数据库：无开箱持久化、权限、分布式；需自建大量基础设施。 |
| pgvector | 若已有 PostgreSQL 且数据量中小（百万级以内）则可用；向量专用优化和超大规模检索不如 Milvus。 |
| Qdrant | 能力较为全面；选 Milvus 因为其更热门。 |

7.2.5 业务数据库：MongoDB

免费开源

字段灵活，适合项目快速迭代

项目不涉及支付、订单、强关系业务系统

7.2.6 缓存：Redis

主流方案

与 Python/FastAPI 集成简单稳定

7.2.7 前端：jinja2 + htmx

服务端渲染（SSR），前后端不分离，开发速度快

htmx 实现无刷新交互，体验接近现代前端